**BIÊN BẢN HỌP BÁO CÁO TUẦN 1**

**Dự án**: **Diamond Shop System**  - *Phần mềm quản lý cửa hàng kim cương*  
**Thời gian họp**: 20:00 ngày 28/11/2024 – 20:00 ngày 1/12/2024  
**Hình thức họp**: Discord

**Record:** Lê Thành Chính, Võ Đoàn Duy Quang.  
**Thành viên tham gia**:

1. Lê Văn Tùng
2. Lê Thành Chính
3. Trần Phát Tài
4. Võ Đoàn Duy Quang
5. Trần Thành Đạt
6. Bùi Đức Tín
7. Phạm Xuân Dũng

**I. NỘI DUNG BÁO CÁO**

**1. Tiến độ công việc tuần 1 (28/11 - 01/12)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thành Viên** | **Công việc** | **Tiến độ** | **Ghi Chú** |
| Lê Văn Tùng | Chuẩn bị tài liệu dự án và báo cáo tuần | 100% | Báo cáo hoàn thành đúng hạn. |
| Lê Thành Chính | Chuẩn bị tài liệu dự án | 100% | Hoàn thành đúng hạn idea dự án |
| Trần Thành Đạt | Chuẩn bị tài liệu dự án | 100% | Hoàn thành đúng hạn idea dự án |
| Trần Phát Tài | Chuẩn bị tài liệu dự án | 100% | Hoàn thành đúng hạn idea dự án |
| Võ Đoàn Duy Quang | Chuẩn bị tài liệu dự án | 100% | Hoàn thành đúng hạn idea dự án |
| Bùi Đức Tín | Chuẩn bị tài liệu dự án | 100% | Hoàn thành đúng hạn idea dự án |
| Phạm Xuân Dũng | Chuẩn bị tài liệu dự án | 100% | Hoàn thành đúng hạn idea dự án |

**2. Kết quả đạt được trong tuần.**

**- Phân tích yêu cầu dự án**: Đã hoàn thành tài liệu yêu cầu chức năng và database.

- **Vấn đề cần giải quyết**: một số vấn đề về Database.

**II. KẾ HOẠCH TUẦN 2 (02/12- 08/12)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thành Viên** | **Công việc** | **Thời hạn** |
| Võ Đoàn Duy Quang | Hoàn thiện ý tưởng, Database | 08/12 |
| Lê Thành Chính | Hoàn thiện ý tưởng, Database | 08/12 |
| Lê Văn Tùng | Hoàn thiện ý tưởng, Database | 08/12 |
| Phạm Xuân Dũng | Hoàn thiện ý tưởng, Database | 08/12 |
| Trần Phát Tài | Hoàn thiện ý tưởng, Database | 08/12 |
| Bùi Đức Tín | Hoàn thiện ý tưởng, Database | 08/12 |
| Trần Thành Đạt | Hoàn thiện ý tưởng, Database | 08/12 |

### ****III. KẾT LUẬN****

1. Các thành viên đã hoàn thành hầu hết công việc tuần 1, một số vấn đề cần giải quyết trong tuần tới.
2. Tinh thần làm việc nhóm tốt, tiến độ đạt yêu cầu.

**Biên bản này được thông qua bởi tất cả thành viên.**

**Người lập báo cáo**: Lê Văn Tùng  
**Ngày**: 01/12/2024