**BIÊN BẢN HỌP BÁO CÁO TUẦN 1**

**Dự án**: **Diamond Shop System**  - *Phần mềm quản lý cửa hàng kim cương*  
**Thời gian họp**: 20:00 ngày 02/12/2024 – 20:00 ngày 08/12/2024  
**Hình thức họp**: Discord

**Record:** Lê Thành Chính, Võ Đoàn Duy Quang.  
**Thành viên tham gia**:

1. Lê Văn Tùng
2. Lê Thành Chính
3. Trần Phát Tài
4. Võ Đoàn Duy Quang
5. Trần Thành Đạt
6. Bùi Đức Tín
7. Phạm Xuân Dũng

**I. NỘI DUNG BÁO CÁO**

**1. Tiến độ công việc tuần 2 (02/12 - 08/12)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thành Viên** | **Công việc** | **Tiến độ** | **Ghi Chú** |
| Lê Văn Tùng | Báo Cáo, Khung Web, Form | 100% | Hoàn thành đúng hạn. |
| Lê Thành Chính | Test API, Form  Login/Logout | 100% | Hoàn thành đúng hạn |
| Trần Thành Đạt | Hoàn thành tài liệu dự án | 100% | Hoàn thành đúng hạn |
| Trần Phát Tài | Hoàn thành tài liệu dự án | 100% | Hoàn thành đúng hạn |
| Võ Đoàn Duy Quang | Hoàn thành DB | 100% | Hoàn thành đúng hạn |
| Bùi Đức Tín | Hoàn thành tài liệu dự án | 100% | Hoàn thành đúng hạn |
| Phạm Xuân Dũng | Hoàn thành tài liệu dự án | 100% | Hoàn thành đúng hạn |

**2. Kết quả đạt được trong tuần.**

**- Phân tích yêu cầu dự án**: Hoàn thành đầy đủ idea.

- **Vấn đề cần giải quyết**: Chưa có.

**II. KẾ HOẠCH TUẦN 3 (09/12- 15/12)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thành Viên** | **Công việc** | **Thời hạn** |
| Võ Đoàn Duy Quang | Tạo page theo idea | 15/12 or hơn |
| Lê Thành Chính | Test API các page đã tạo | 15/12 or hơn |
| Lê Văn Tùng | Tạo page theo idea | 15/12 or hơn |
| Phạm Xuân Dũng | Tạo page theo idea | 15/12 or hơn |
| Trần Phát Tài | Tạo page theo idea | 15/12 or hơn |
| Bùi Đức Tín | Tạo page theo idea | 15/12 or hơn |
| Trần Thành Đạt | Tạo page theo idea | 15/12 or hơn |

### ****III. KẾT LUẬN****

1. Các thành viên đã hoàn thành hầu hết công việc tuần 2, một số vấn đề cần giải quyết trong tuần tới theo idea đề ra.
2. Tinh thần làm việc nhóm tốt, tiến độ đạt yêu cầu.

**Biên bản này được thông qua bởi tất cả thành viên.**

**Người lập báo cáo**: Lê Văn Tùng  
**Ngày**: 08/12/2024