**BIÊN BẢN HỌP BÁO CÁO TUẦN 3**

**Dự án**: **Diamond Shop System**  - *Phần mềm quản lý cửa hàng kim cương*  
**Thời gian họp**: 20:00 ngày 09/12/2024 – 20:00 ngày 15/12/2024  
**Hình thức họp**: Discord

**Record:** Lê Thành Chính, Võ Đoàn Duy Quang.  
**Thành viên tham gia**:

1. Lê Văn Tùng
2. Lê Thành Chính
3. Trần Phát Tài
4. Võ Đoàn Duy Quang
5. Trần Thành Đạt
6. Bùi Đức Tín
7. Phạm Xuân Dũng

**I. NỘI DUNG BÁO CÁO**

**1. Tiến độ công việc tuần 3 (09/12 - 15/12)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Thành Viên** | **Công việc** | **Tiến độ** | **Ghi Chú** |
| Lê Văn Tùng | Trang details.html,customer.html,  index.html | 90% | Còn trang details sắp hoàn thành |
| Lê Thành Chính | Test API | 100% | Hoàn thành đúng hạn |
| Trần Thành Đạt | Trang clock.html | 100% | Hoàn thành đúng hạn |
| Trần Phát Tài | Trang trang sức | 100% | Hoàn thành đúng hạn |
| Võ Đoàn Duy Quang | Trang blog.html | 100% | Hoàn thành đúng hạn |
| Bùi Đức Tín | Trang khuyến mãi | 100% | Hoàn thành đúng hạn |
| Phạm Xuân Dũng | Trang trang sức cưới | 100% | Hoàn thành đúng hạn |

**2. Kết quả đạt được trong tuần.**

**- Phân tích yêu cầu dự án**: Hoàn thành đa phần công việc tuần 4

- **Vấn đề cần giải quyết**: Thiếu trang detail

**II. KẾ HOẠCH TUẦN 4 (16/12- 22/12)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thành Viên** | **Công việc** | **Thời hạn** |
| Võ Đoàn Duy Quang | Trang ưu đãi. voucher | 15/12 or hơn |
| Lê Thành Chính | Test API, Làm trang giỏ hàng | 15/12 or hơn |
| Lê Văn Tùng | Trang Admin, nhân viên,…. | 15/12 or hơn |
| Phạm Xuân Dũng | Các trang chính sách | 15/12 or hơn |
| Trần Phát Tài | Page Hướng dẫn mua và thanh toán, Kiểm định kim cương, cửa hàng | 15/12 or hơn |
| Bùi Đức Tín | Page Cẩm nang, hướng dẫn đo size | 15/12 or hơn |
| Trần Thành Đạt | Page Chính sách giao hàng, Chính sách bảo mật thông tin | 15/12 or hơn |

### ****III. KẾT LUẬN****

1. Các thành viên đã hoàn thành hầu hết công việc tuần 2, một số vấn đề cần giải quyết trong tuần tới theo idea đề ra.
2. Tinh thần làm việc nhóm tốt, tiến độ đạt yêu cầu.

**Biên bản này được thông qua bởi tất cả thành viên.**

**Người lập báo cáo**: Lê Văn Tùng  
**Ngày**: 22/12/2024